Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Бондаревского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 09 апреля 2019 года с Бондарево № 27

**О проведении работ по озеленению,**

**благоустройству и наведению**

**санитарного порядка на территории**

**Бондаревского сельсовета**

 В целях обеспечения должного санитарного порядка , выполнения неотложных работ по благоустройству территории населенных пунктов администрации Бондаревского сельсовета, учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения благоустроительных работ

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести с 10 апреля по 10 июня 2019 года двухмесячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов администрации Бондаревского сельсовета.

 2. Утвердить :

 2.1 План мероприятий по проведению благоустроительных работ на территории администрации Бондаревского сельсовета.(Приложение № 1).

 2.2 Состав координационного Совета по контролю за ходом работ по благоустройству и подведению итогов благоустройства населенных пунктов администрации Бондаревского сельсовета,(приложение № 2).

 3. Председателю координационного Совета (Борисовой М.Н) обеспечить:

 3.1 Выход 19-20 апреля 2019года коллективов предприятий и организаций всех форм собственности на работы по благоустройству закрепленных территорий общего пользования.

 3.2 Проведение 21 апреля 2019года районного субботника по благоустройству частного жилого сектора и прилегающих к нему территорий .

 3.3 Подведение итогов:

 3.3.1 Выполнения мероприятий по благоустройству территорий до 20 июня 2019 года.

 4. Рекомендовать настоятельно руководителям учреждений всех форм собственности :

 Провести организационную работу по обеспечению выполнения работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях учреждений.

 4.1 Представить :

 4.2.1. до 18.04.2019 года в координационный совет перечень конкретных мероприятий по проведению двухмесячника.

 4.2.2. до 25.06.2019 года отчет о проведении мероприятий , утвержденных в соответствии с п.4.2.1 настоящего постановления.

 5. Рекомендовать руководителям учреждений всех форм собственности , предпринимателям объявить каждую пятницу « Днем чистоты» для обеспечения должного уровня санитарного состояния закрепленных территорий , образцового содержания торговых площадей , мест складирования материалов, тары , приведение в порядок автомобильных дорог, путевых и дорожных знаков , автобусных остановок.

 6. Рекомендовать директору МБОУ « Бондаревская средняя общеобразовательная школа» (Галактионова О.М) обеспечить:

 6.1. Активное участие учащихся в проведении работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

 6.2 Создание в школе зеленого патруля , разработку конкретного плана их действий , в том числе на период летних каникул.

 6.3 Проведение среди жителей администрации , особенно среди молодежи , в том числе детских садах и школах разъяснительной и агитационной работы о необходимости поддерживать чистоту и не оставаться равнодушным к зеленым насаждениям.

 7. Возложить персональную ответственность за качественное выполнение мероприятий по благоустройству в установленные сроки на Борисову М.Н специалиста 1 категории администрации Бондаревского сельсовета .

 8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации: Е.В.Корнева

 Приложение № 1 к постановлению

 главы администрации Бондаревского

 сельсовета от 09.04.2019г №27

 План

мероприятий по проведению благоустроительных работ в администрации Бондаревского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий  | срок | Ответственный  |
| 1 | Организовать работу по ремонту и благоустройству памятников павшим в годы Великой Отечественной войны  | До 05.05. | Администрациясельсовета |
| 2 | Провести ремонт ограждений и обустройство мест кладбищ , отремонтировать подъездные пути | До 01.05. | Администрациясельсовета |
| 3 | Вести работу по ликвидации несанкционированных свалок | В течении года | Администрациясельсовета |
| 4 | Организовать посадку деревьев , кустарников, цветов  | До 01.06 | Администрациясельсовета |
| 5 | Провести обрезку деревьев, кустарников в населенных пунктах  | До 01.06. | Администрациясельсовета |
| 6 | Провести ремонт асфальтового и гравийного покрытия дорог и улиц населенных пунктов | До 01.10. | Администрациясельсовета |
| 7 | Организовать ремонт скверов, парков , палисадников , заборов  | До 01.10 | Администрациясельсовета |
| 8 | Провести очистку русел рек, каналов от мусора  | До 01.09. | Администрациясельсовета |
| 9 | Отремонтировать фасады зданий, входных дверей, крылец | До 01.10. | Администрациясельсовета |
| 10 | Продолжить работы по обустройству водоисточников | До 01.10 | Администрациясельсовета |
| 11 | Продолжить работы по реконструкции освещения улиц в населенных пунктах | До 01.10 | Администрациясельсовета |
| 12 | Привести в надлежащее состояние автобусные остановки | До 01.07. | Администрациясельсовета |
| 13 | Активизировать работу с населением по бродячему скоту. собакам | Весь период | Администрация сельсовета |
| 14 | Провести ремонт мостов через речки | Весь период | Администрациясельсовета |
| 15 | Осуществлять снос ветхих строений | Весь период | Администрациясельсовета |
| 16 | Продолжить работу по установке аншлагов въездов в населенные пункты | Весь период | Администрациясельсовета |
| 17 | Продолжить работу по строительству и ремонту детских площадок | До 01.09 | Администрациясельсовета |
| 18 | Навести порядок в населенных пунктах по установке сельхозмашин, стройматериалов, дров, угля, очистить приусадебные участки от шлака | Весь период | Администрациясельсовета |
| 19 | Навести порядок на производственных территориях | Весь период | Администрация, по согласованию руководители предприятий. организаций |
| 20 | Организовать проведение субботников во всех населенных пунктах | 19-20 апреля | Администрациясельсовета |
| 21 | Подведение итогов благоустройства | До 01.10 | Администрациясельсовета |

 Приложение № 2 к постановлению главы

 администрации Бондаревского сельсовета

 от 09.04.2019г №27

 **СОСТАВ**

**Координационного Совета по контролю за ходом работ по благоустройству и подведению итогов благоустройства территории администрации Бондаревского сельсовета**

Председатель Совета- Борисова М,Н.- специалист администрации Бондаревского сельсовета

Заместитель председателя – Малыхина Н.Г- специалист администрации Бондаревского сельсовета

Члены Совета:

Корчикова Т.В. –директор МБУК «Бондаревская клубная система»

Сагалаков В.Ф.- заведующий В-Киндирлинским сельским клубом

Чебодаева И.И.- заведующая Маткечинским сельским клубом

Квасова Л.А.- специалист 1 категории комитета по управлению имуществом администрации Бейского района ( по согласованию)