Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Бондаревского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2023 года                        с. Бондарево                                                     № 45

О подготовке объектов социальной

сферы к работе в осенне-зимний

период 2023-2024 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. администрация Бондаревского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. (Приложение 1)

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Бондаревского сельсовета:                                                                Е.В. Корнева

Приложение 1

к   постановлению администрации

Бондаревского сельсовета

от 03.07.2023 г № 45

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Бондаревского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Срок исполнения | ответственный | Финансирование (тыс. руб) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верх-Киндирлинский сельский клуб Косметический ремонт |  |  | До 01.09. 2023 | Сагалакова С.Я. | 3,0 |  |
| 2 | Маткечинский сельский клуб Косметичес кий ремонт, приобретение насосной станциии |  |  | До 01.09. 2023 | Чебодаева И.И. | 25,0 |  |
| 3 | Бондаревский Дом культуры Косметический ремонт, замена котла |  |  | До 01.09. 2023 | Корнева Е.В. Корчикова Т.В. | 500,0 |  |