Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Бондаревского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01 марта 2024 года с. Бондарево № **30**

**Об организации работ по**

**безаварийному прохождению**

**половодья и пропуску**

**паводковых вод в 2024 году**

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях организации безаварийного прохождения весеннего половодья и пропуска паводковых вод в 2024 году, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории администрации Бондаревского сельсовета, руководствуясь ст. 9 Устава муниципального образования Бондаревский сельсовет, администрация Бондаревского сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Рекомендовать специалисту администрации Бондаревского сельсовета (Кунц С.Ю.) до 25 марта 2024 года:

 1.1. Разработать и представить в отдел по делам ГО и ЧС администрации Бейского района мероприятия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод;

 1.2. Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий, а также на проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, обусловленных весенним половодьем;

 1.3. Обследовать все гидротехнические сооружения, линии связи, электроснабжения, мосты, дороги, водопроводные трубы, принять меры по их очистке и ремонту;

 1.4. Определить и подготовить помещения на случай размещения эваконаселения из зон затопления, предусмотреть снабжение эваконаселения продуктами питания, медицинским обслуживанием, создания условий для их временного проживания;

 1.5. Очистить от снега и содержать в проезжем состоянии подъездные пути к карьерам местных строительных материалов, пригодных для ремонта ГТС;

 1.6. Проводить организаторскую и разъяснительную работу среди населения о его поведении в период прохождения паводка, распространить памятки среди населения, вывесить их на видных местах общего пользования, провести беседы с населением. Результаты проделанной работы отражать в специальном журнале.

2. Рекомендовать УУП ОМВД России по Бейскому району Тормозакову В.Е. в случае подтопления сел организовать патрульную службу по охране имущества граждан и объектов экономики, попавших в зону затопления.

3. Рекомендовать заведующей Бондаревской врачебной амбулаторией (Захарова С.И.):

3.1. Определить силы и средства для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в период паводка.

3.2. Предусмотреть медицинское обслуживание формирований, возможно участвующих в ликвидации ЧС, и пунктов временного размещения граждан на случай эвакуации;

3.3. Обеспечить и укомплектовать запас медицинских препаратов .

4. Рекомендовать заведующей Маткечинской начальной школы (Чебодаева И.Б.) организовать в образовательном учреждении разъяснительную работу по действию населения в период паводка. Результаты проделанной работы отражать в специальном журнале.

5. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Бондаревского сельсовета. (Приложение 1)

6. Утвердить план эвакуации населения на случай экстренного подтопления на территории Бондаревского сельсовета. (Приложение 2)

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Бондаревского сельсовета: Е.В. Корнева

 Приложение 1

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бондаревского сельсовета

от 01.03.2024 года № 30

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод**

**на территории администрации**

 **Бондаревского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | Обследовать все линии связи, электроснабжения, дороги, мосты, водопроводные трубы, принять меры по их очистке | до 25 марта2024г | Кунц С.Ю. |
| 2 | Определить и подготовить помещение на случай размещения эваконаселения из зон затопления, предусмотреть снабжение эваконаселения продуктами питания, мед.обслуживание, создание условий для их временного проживания | В срок до 01.04.2024 г | Специалист 1 категории Кунц С.Ю., директор школы Кузьмичева Н.А.,Захарова С.И.-заведующая Бондаревской врачебной амбулаторией |
| 3 | Отработать четкое взаимодействие с ЕДДС района по вопросам своевременного оповещения руководства района о складывающейся паводковой обстановке | На период паводка | Глава Бондаревского сельсовета Корнева Е.В. |
| 4 | Проводить организаторскую и разъяснительную работу среди населения о его поведении в период паводка | В срок до 01.04.2024 г | Чебодаев Ю.С.-депутат совета депутатов Бондаревского сельсовета, Чебодаева И.И. - депутат совета депутатов Бондаревского сельсовета |

 Приложение 2

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бондаревского сельсовета

от 01.03.2024 года № 30

**ПЛАН**

**эвакуации населения на случай экстренного подтопления**

 **на территории администрации**

**Бондаревского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 1 | Оповещение населения о затоплении | Чебодаев Ю.С.-депутат совета депутатов, Чебодаева И.И. - заведующая с/клубом,Чебодаева И.Б. - заведующая Маткечинской начальной школой |
| 2 | Эвакуация населения | Корнева Е.В.Кунц С.Ю. |
| 3 | Размещение эваконаселения: | Члены группы встречи, приема и размещения эваконаселения:Корчикова Т.В.,Кунц С.Ю., Кузьмичева Н.А. |
| 4 | Организация охраны имущества затопленных домов | Тормозаков В.Е. -участковый уполномоченный полиции,Члены ДНД |
| 5 | Организация спасения частного скота | Кончаков А.Г. –ветврач (по согласованию) |
| 6 | Организация питания | Корнева Е.В. |
| 7 | Запас медикаментов | Захарова С.И. (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение наличия задействованной техники | Корнева Е.В. |
| 9 | Поставка продуктов питания (заключение договоров с предпринимателями о поставке продуктов питания в кредит в места эвакуации населения) | Корнев С.Я. |
| 10 | Устранение последствий паводка | Корнева Е.В. |